รายงานผลตรวจและใบสั่งแก้ไข (Review & Fix Order)

HR — F101 Expense Claim (เบิกค่าใช้จ่าย) · expense.html

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Feature | F101 Expense Claim (เบิกค่าใช้จ่าย) · mod HR · arch Q-document · dec: doa + ntf + csq + doccfg + pdfdoc |
| ไฟล์ที่ตรวจ | expense.html (2,402 บรรทัด · single-file SPA) |
| วันที่ · ผู้ตรวจ | 2026-09-09 · BA gate (html-review-fix-order) |
| ขอบเขต | Re-gate ก่อนเข้า Phase B (FRD/TC) — เทียบ spec F101 + governance + interaction จริง |
| เครื่องมือ | node --check · audit.sh (v9) · Playwright walkthrough + bypass catalog |
| ผล Quality Gate | node OK 7 block · audit FAIL=0 WARN=4 · Playwright pageerror=0 |

Verdict:  BLOCK  — CRITICAL 6 · HIGH 2 · MINOR 2 → แก้แล้วส่ง re-gate เต็มรอบ

# 1. สรุปผลตรวจ (Executive Summary)

ไฟล์นี้ engineering ดีกว่าสองตัวก่อนหน้าใน batch เดียวกันชัดเจน: Pattern Q ครบ (list + wizard + view 4 แท็บ รายละเอียด/PDF Preview/ลายเซ็น·อนุมัติ/ประวัติ + เอกสารแนบใน landing) · B2 line editor + VAT engine · DOA ฝั่ง submit ทำถูกตามมติ 17 ส.ค. — resolve ช่วงวงเงินจาก DOA กลาง (BR-04/LK-1) + slot ไม่ prefill ปุ่ม disabled จนเลือกครบ (UX-06) · reject บังคับเหตุผล · over-cap เตือน+เหตุผลตามมติ A-EXP-05 · _busy ครบทุก action · unsupportedNote ประกาศ scope-cut เป็นลายลักษณ์อักษรในไฟล์

ประเด็นที่ต้อง BLOCK กระจุกครึ่งหลังของ flow: (1) doApprove อนุมัติใบที่ถูกตีกลับได้ + ออกเลข (2) chain 3 ขั้น (ผอ. ยัง pending) คลิกเดียว approved หมด (3) masking กลับด้าน — ผู้อนุมัติ DOA เห็นเงินเป็น ฿••••• ทุกบรรทัดแต่ต้องอนุมัติตามวงเงิน ขณะที่ผู้เบิก/ธุรการเห็นเงินทุกใบและเห็นปุ่มอนุมัติเอง (self-approve — toxic pair ตาม SoD) (4) ใบอนุมัติแล้ว reopen กลับเป็นร่าง เลขที่ออกแล้วหาย (5) ใบที่จ่ายแล้วถูกยกเลิกได้ (6) เลขรัน count-based ออกเลขซ้ำได้จริง (EXP-2569-005 สองใบ) และไม่มีร่องรอย ENG-DOC-NUM/DOCCFG ทั้งที่ chip doccfg ประกาศ

1.1 ความครบถ้วนเทียบ Spec F101

| Capability ตามแผน (c[]) | ผล | หมายเหตุ + หลักฐาน |
| --- | --- | --- |
| ยื่นเบิก + แนบหลักฐาน (มือถือได้) | ผ่าน | wizard + B2 line editor + แนบใบเสร็จ + receiptRequired ตามหมวด (HR Config #107) |
| ตรวจงบ (F117) + เพดานสิทธิ์สวัสดิการ | ไม่ผ่าน | มีเฉพาะเพดานหมวด — hook F117 = 0 · hook สวัสดิการ (F102 ctl, ba-done) = 0 (FIX-07) |
| อนุมัติตามวงเงิน DOA | บางส่วน | resolve ช่วงวงเงิน + slot ไม่ prefill ✓ แต่ approve collapse (FIX-02) + ผู้อนุมัติถูก mask เงิน (FIX-03) |
| จ่ายคืนผ่าน PV/petty cash + สถานะจ่าย | บางส่วน | payHook display-only ✓ — petty cash ไม่มี · การจ่ายจริงตัด scope ใน unsupportedNote (OQ-EXP-01) |
| เคลียร์เงินทดรอง หักลบอัตโนมัติ | ไม่ผ่าน | ประกาศ "ไม่รองรับรอบนี้ (ตัดสินแล้ว)" — ขัด c[] ของ Feature List (OQ-EXP-01) |
| dec: doa | บางส่วน | submit ถูกต้องครบ · approve ผิด (FIX-01/02) |
| dec: ntf | บางส่วน | มีแต่ toast — ไม่มี anchor ให้ decl_rule จับ (FIX-08) |
| dec: csq | มี hook | "ยิง 7C (FC/EC)" — ท่อที่อ้างรอเทียบ CSQ_BRIEF (OQ-EXP-02 · FIX-10) |
| dec: doccfg | ไม่ผ่าน | เลขรัน gen เองแบบ count-based · ENG-DOC-NUM = 0 · เลขซ้ำได้จริง (FIX-06) |
| dec: pdfdoc | ผ่าน | แท็บ PDF Preview (a4Doc) |
| Pattern Q archetype | ผ่าน | list + wizard + view 4 แท็บ + เอกสารแนบใน landing ครบ |

# 2. รายการสั่งแก้ (Fix Order)

FIX-01 · [CRITICAL] doApprove ไม่มี precondition guard — อนุมัติใบที่ถูกตีกลับได้ + ออกเลข

| อาการ | เรียกอนุมัติเอกสาร rejected/cancelled/draft ได้ทันที พร้อมออกเลข |
| --- | --- |
| หลักฐาน | Bypass E1: d5 rejected → doApprove() → {approved, code EXP-2569-005} |
| ผลกระทบ | ใบที่ตีกลับกลับมาออกเลข+เข้าคิวจ่ายได้ — terminal ไม่ terminal จริง |
| ตำแหน่ง | function doApprove(id) |
| วิธีแก้ | guard ต้น function: status ต้องเป็น pending_approval — อื่น toast + return |

เกณฑ์ตรวจรับ (Acceptance)

- doApprove กับ rejected/cancelled/draft/approved/paid → ไม่เปลี่ยน

- pending_approval → เดินต่อได้

FIX-02 · [CRITICAL] DOA chain collapse — 3 ขั้น คลิกเดียว approved หมด

| อาการ | chain.forEach(s=>s.status="approved") — ขั้นที่ยัง pending ถูกปั๊ม approved ในคลิกเดียว |
| --- | --- |
| หลักฐาน | Bypass E2: d4 chain [approved, approved, ผอ. pending] → doApprove ครั้งเดียว → approved ทั้งสาม + เอกสาร approved |
| ผลกระทบ | สายอนุมัติตามวงเงิน (หัวใจ c[3]) เป็นพิธีกรรม — ยอด 50,000+ ที่ต้องถึง ผอ. จบที่คลิกแรก |
| ตำแหน่ง | doApprove |
| วิธีแก้ | advance ทีละขั้น: step แรกที่ pending → approved + at · ยังมีขั้นถัดไป → เอกสารคง pending_approval · ขั้นสุดท้ายค่อย approved + ออกเลข + PDF + 7C + payHook |

เกณฑ์ตรวจรับ (Acceptance)

- chain 3 ขั้น: คลิก 1–2 ยัง pending_approval · คลิก 3 → approved + เลขออกครั้งเดียว

- ทุกขั้นมี at

FIX-03 · [CRITICAL] Masking กลับด้าน + role guard หลุด — ผู้อนุมัติมองไม่เห็นเงิน / ผู้เบิกอนุมัติเองได้

| อาการ | role ผู้อนุมัติ (DOA) mask:true → ใบรออนุมัติเห็นเงินทุกบรรทัด/ยอดรวมเป็น ฿••••• แต่มีปุ่มอนุมัติ · ผู้เบิก/ธุรการ (mask:false) เห็นเงินทุกใบทุกคน + เห็นปุ่มอนุมัติ/ไม่อนุมัติ · function ไม่ guard role |
| --- | --- |
| หลักฐาน | Screenshot role_mgr_view_pending (เงิน ••••• + ปุ่มอนุมัติ) · evaluate: ผู้เบิก hasApproveBtn = true |
| ผลกระทบ | อนุมัติตามวงเงินโดยมองไม่เห็นวงเงิน = เป็นไปไม่ได้เชิงธุรกิจ · ผู้สร้างใบอนุมัติเอง = toxic pair ตาม SoD (F145) |
| ตำแหน่ง | EXP.roles (flag mask) · dwView foot · doApprove/doReject |
| วิธีแก้ | สลับทิศ: ผู้อนุมัติเห็นเงินเต็ม · ผู้เบิกเห็นเต็มเฉพาะใบตน (คนอื่น mask — scope แขวน OQ-EXP-03) · ปุ่มอนุมัติ render เฉพาะ role ผู้อนุมัติ + guard function |

เกณฑ์ตรวจรับ (Acceptance)

- role ผู้อนุมัติเห็นจำนวนเงินเต็มบนใบรออนุมัติ

- role ผู้เบิกไม่เห็นปุ่มอนุมัติ + เรียก doApprove ตรงไม่ผ่าน

FIX-04 · [CRITICAL] doReopen บนใบอนุมัติแล้ว — เอกสารออกเลขแล้วกลับเป็นร่าง เลขหาย

| อาการ | doReopen ไม่เช็คสถานะ — ใบ approved กลับ draft และ code ถูกทับเป็น "(ร่าง)" |
| --- | --- |
| หลักฐาน | Bypass E4: d2 {approved, EXP-2569-0001} → doReopen → {draft, "(ร่าง)"} |
| ผลกระทบ | เอกสารทางการที่ออกเลขแล้วหายจากทะเบียน — ขัด Q-document rule "แก้หลังอนุมัติ = revision ใหม่" + doccfg |
| ตำแหน่ง | doReopen (ปุ่ม render ถูกแล้ว — รูอยู่ที่ function) |
| วิธีแก้ | guard: เฉพาะ status rejected เท่านั้น |

เกณฑ์ตรวจรับ (Acceptance)

- approved/paid/pending/draft → ไม่เปลี่ยน · rejected → draft ได้ตามเดิม

FIX-05 · [CRITICAL] doCancel บนใบที่จ่ายแล้ว

| อาการ | doCancel ไม่เช็คสถานะ — ใบ paid ถูกยกเลิกได้ |
| --- | --- |
| หลักฐาน | Bypass E5: d6 paid → doCancel → cancelled |
| ผลกระทบ | ใบที่เงินออกแล้ว (โอนแล้ว 28 ส.ค.) หายจากสถานะจ่าย — data การเงินเพี้ยน |
| ตำแหน่ง | doCancel |
| วิธีแก้ | guard: เฉพาะ draft — สถานะอื่น toast + return |

เกณฑ์ตรวจรับ (Acceptance)

- paid/approved/rejected/pending → ยกเลิกไม่ได้ · draft → ได้

FIX-06 · [CRITICAL] เลขรันซ้ำ + ไม่มี hook ENG-DOC-NUM (dec doccfg)

| อาการ | เลข gen ในตัว feature: "EXP-2569-00"+(3+count(approved)) — count-based ทำเลขซ้ำเมื่อใบหลุดสถานะ · format ไม่ pad 4 หลัก · ไม่มีร่องรอย ENG-DOC-NUM/DOCCFG |
| --- | --- |
| หลักฐาน | Bypass E6: อนุมัติ t1 = EXP-2569-005 → reopen t1 → อนุมัติ t2 = EXP-2569-005 ซ้ำกันจริง · grep ENG-DOC-NUM=0 |
| ผลกระทบ | เลขเอกสารทางการซ้ำ — ผิดหลัก F003 (ห้าม feature รันเลขเอง) · Phase B จะลอก pattern ผิด |
| ตำแหน่ง | doApprove |
| วิธีแก้ | ตัวนับ global เดินหน้าอย่างเดียว + padStart(4,"0") + comment hook ENG-DOC-NUM.next() ตาม DOCCFG_BRIEF_F101 + ENG-DOC-STORE สำหรับสำเนา |

เกณฑ์ตรวจรับ (Acceptance)

- เคสอนุมัติ→reopen→อนุมัติใบอื่น → เลขไม่ซ้ำ ไม่ reuse

- format EXP-YYYY-NNNN 4 หลักเสมอ + มี comment hook

FIX-07 · [HIGH] c[2] hooks หาย — ตรวจงบ F117 และเพดานสิทธิ์สวัสดิการ (F102 ctl)

| อาการ | ตรวจเฉพาะเพดานหมวด HR Config — ไม่มี hook ตรวจงบ F117 และเพดานสวัสดิการ ทั้งที่ c[2] ระบุทั้งคู่ และ contract F102→F101 (ctl) lock แล้ว |
| --- | --- |
| หลักฐาน | grep F117=0 · budget=0 · สวัสดิการปรากฏเฉพาะเมนู sidebar |
| ผลกระทบ | contract ctl กับ F102 ไม่มีหลักฐานบนหน้าจอ — FRD เขียน integration ไม่ได้ |
| ตำแหน่ง | wizard ขั้นสรุป + dwView |
| วิธีแก้ | display-only hook 2 จุด: กล่องตรวจงบ (F117 — W7) + สิทธิ์สวัสดิการคงเหลือจาก F102 (mock) — ไม่ mock หน้าจอ feature อื่น |

เกณฑ์ตรวจรับ (Acceptance)

- หน้าสรุปก่อนส่งเห็น hook ตรวจงบ + เพดานสวัสดิการพร้อม note ที่มา

FIX-08 · [HIGH] dec ntf ไม่มี anchor — มีแต่ข้อความ toast

| อาการ | chip ntf ประกาศ แต่ไม่มี ntf(/comment NTF event ใด ๆ |
| --- | --- |
| หลักฐาน | grep ntf(=0 · NTF=0 |
| ผลกระทบ | decl_rule (S1.8) เทียบ chip vs detect จะ DIVERGENCE |
| ตำแหน่ง | doSubmit / doApprove / doReject |
| วิธีแก้ | comment hook ต่อจุด: exp.submitted → ผู้อนุมัติขั้นแรก · exp.approved/rejected → ผู้เบิก · doa_pending/doa_result ห้ามประกาศซ้ำ (NTF_BRIEF_F101) |

เกณฑ์ตรวจรับ (Acceptance)

- ทุก transition แจ้งเตือนมี NTF anchor · ไม่มี doa_* ซ้ำ

FIX-09 · [MINOR] ปุ่มปิด drawer icon ไม่ render (กล่องเปล่า)

| อาการ | <i data-lucide> ปุ่มปิด drawer ไม่ถูกแปลงเป็น svg — บั๊กเดียวกับ F131 |
| --- | --- |
| หลักฐาน | Screenshot role_mgr_view_pending มุมขวาบน |
| ผลกระทบ | icon ไม่ชัดทุก state |
| ตำแหน่ง | render()/renderDrawerOnly() ส่วน drawer |
| วิธีแก้ | เรียก renderIcons() หลังเติม drawer innerHTML |

เกณฑ์ตรวจรับ (Acceptance)

- เปิด drawer แล้วปุ่มปิดมี svg เสมอ

FIX-10 · [MINOR] microcopy อ้างท่อ 7C แบบ fix ("FC/EC")

| อาการ | modal/toast ระบุ "ยิง 7C (FC/EC)" hardcode ชื่อท่อ — ท่อจริงต้องมาจาก CSQ_BRIEF · DC มาจาก DOA engine ห้ามอ้างเอง |
| --- | --- |
| หลักฐาน | modal approve + toast doApprove |
| ผลกระทบ | ชื่อท่ออาจไม่ตรง CSQ_BRIEF — สร้างความเข้าใจผิดใน Phase B |
| ตำแหน่ง | modalHTML (approve) · doApprove toast |
| วิธีแก้ | เปลี่ยนเป็น "บันทึกเข้า 7C ตาม CSQ_BRIEF_F101" — รอเคาะ OQ-EXP-02 |

เกณฑ์ตรวจรับ (Acceptance)

- ไม่มีชื่อท่อ hardcode ใน microcopy

# 3. WARN จาก audit (แก้ตามสะดวก · ไม่บล็อก)

- Rule #21 icon ไม่มี w-/h- 3 จุด (CSS-sized kit)

- Rule #40 .uc-email CSS ตกค้าง (ไม่ถูกใช้)

- hardcoded font-size base-kit residual

- Rule #99 segmented ฿/% — มี endbill.mode ใน mock แล้ว ยืนยันด้วยตาใน wizard ก่อนปิด WARN

# 4. ประเด็นเปิด (OQ) — ต้องเคาะก่อนเขียน FRD

| รหัส | ประเด็น | ผู้เคาะ | กระทบ (ส่วน FRD) |
| --- | --- | --- | --- |
| OQ-EXP-01 | unsupportedNote ตัด scope "เคลียร์เงินทดรอง (c[5])" + "การจ่ายจริง/petty cash (c[4])" — ขัด c[] ใน Feature List: ยืนยันมติ + อัพเดต Feature List/Coverage Manifest หรือสั่งเพิ่มกลับ | Strike | Coverage Manifest · §Integration |
| OQ-EXP-02 | ท่อ 7C ของใบเบิก — ไฟล์อ้าง FC/EC แต่การอนุมัติค่าใช้จ่ายควรแตะ AC (ลงบัญชี) ด้วยหรือไม่ · DC มาจาก DOA อัตโนมัติ | Strike + Architect | CSQ_BRIEF_F101 |
| OQ-EXP-03 | scope การเห็นของผู้เบิก/ธุรการ — ปัจจุบันเห็นใบ+ยอดเงินทุกคน ควรเป็น SELF/DEPT? | Strike | SEC_BRIEF scope_type |

# 5. ขั้นตอนหลังแก้ (Re-gate Checklist)

- ☐ node --check ทุก script block ผ่าน

- ☐ audit.sh FAIL=0

- ☐ Playwright pageerror=0 ทุก route/drawer/modal

- ☐ รันเคส Acceptance ของ FIX-01..06 (CRITICAL) และ FIX-07..08 (HIGH) ซ้ำ — โดยเฉพาะ E1/E2/E4/E5/E6 + masking ผู้อนุมัติ

- ☐ ส่งไฟล์กลับ re-gate เต็มรอบ (verdict BLOCK)

- ☐ ผ่านแล้ว: อัพเดต FEATURE_REGISTRY (BA status F101) + แจ้งพี่เบิร์ดอัพ Google Sheet H·F·Q → เข้า Phase B (FRD/TC)