รายงานผลตรวจและใบสั่งแก้ไข (Review & Fix Order)

Warehouse — F084 Stocktake (ตรวจนับใหญ่) · F-WH-STOCKTAKE.html

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Feature | F084 Stocktake · mod Warehouse · W4 · arch master (process) · dec: doa + csq · auto: LITE |
| ไฟล์ที่ตรวจ | F-WH-STOCKTAKE.html (32 KB · single-file SPA · compact build) |
| วันที่ · ผู้ตรวจ | 2026-09-20 · BA gate (html-review-fix-order) |
| เครื่องมือ | node --check · audit.sh (v9) · Playwright walkthrough + bypass catalog |
| ผล Quality Gate | node OK 2 block · audit FAIL=0 WARN=1 (font-size kit) · Playwright pageerror=0 · Esc ผ่าน |

Verdict:  BLOCK  — CRITICAL 3 · HIGH 4 · MINOR 2

# 1. สรุปผลตรวจ (Executive Summary)

โครง process ตรงกับ spec ครบทั้ง 5 ข้อและตรรกะเฉพาะทางทำถูก — พิสูจน์แล้ว: freeze กัน scope ทับซ้อน + เก็บ snapshot ยอดตั้งต้น · blind count จริง (persona ผู้นับไม่เห็นยอดระบบ — ตรวจแล้วเลขไม่รั่ว) · ผลต่างเกิน varianceThreshold → บังคับนับซ้ำรอบ 2 และ SoD ผู้นับซ้ำคนละคน (block จริง) · reject บังคับเหตุผล · เลือกผู้อนุมัติไม่ prefill · ปุ่มทุกตัวมี loading state · event log ทุก transition · handoff ปิดรอบ + ปลดล็อก

ที่ต้อง BLOCK — pattern "ปุ่มถูก gate แต่ function ไม่ guard" แต่รอบนี้กระทบความน่าเชื่อถือของผลนับโดยตรง: (1) freezeRound เรียกซ้ำบนรอบที่กำลังนับได้ → สถานะถอยเป็น frozen และ snapshot ยอดตั้งต้นถูกเขียนทับ = ฐานเทียบส่วนต่างเปลี่ยนกลางคัน (2) handoff บนรอบ counting → ปิดรอบ + สร้าง ADJ-DRAFT ผีโดยไม่ผ่านการนับและอนุมัติ — ข้าม c[5] ทั้งก้อน (3) approve ไม่เช็คทั้งสถานะและตัวตน → persona ผู้นับอนุมัติผลต่างรอบที่ยังนับอยู่ได้ · DOA เป็น slot 1 คนตายตัว ไม่มีมูลค่าส่วนต่าง (ITEMS ไม่มีต้นทุน) · handoff ไป F082 เป็นแค่ string ไม่มี payload · lock movement มีแต่ข้อความใน log · csq + F089 (สแกน) = 0

1.1 ความครบถ้วนเทียบ Spec F084

| Capability ตามแผน (c[]) | ผล | หมายเหตุ + หลักฐาน |
| --- | --- | --- |
| วางแผนนับ + freeze scope | บางส่วน | สร้างรอบ + freeze + กัน scope ทับซ้อน ✓ — freeze ซ้ำทับ snapshot ได้ (FIX-01) · lock ไม่มี anchor (FIX-06) |
| ใบนับแบบ blind count | ผ่าน | canSeeSystem = supervisor เท่านั้น · ผู้นับไม่เห็นยอดระบบ (พิสูจน์แล้ว) |
| คีย์/สแกนผลนับ + นับซ้ำ | บางส่วน | คีย์ ✓ · threshold→recount ✓ · SoD ✓ — สแกน (F089 data) = 0 (FIX-07) |
| สรุปส่วนต่าง → Stock Adjustment อัตโนมัติ | บางส่วน | ตารางผลต่าง ✓ · handoff เป็น string ไม่มี payload/anchor F082 (FIX-05) และเรียกได้ทุกสถานะ (FIX-02) |
| อนุมัติผลก่อนปรับ | ไม่ผ่าน | approve ไม่ guard สถานะ/ตัวตน (FIX-03) · chain 1 คนตายตัว ไม่มีฐานมูลค่า (FIX-04) |
| d: นับซ้ำรอบ 2 เมื่อเกิน threshold | ผ่าน | varianceThreshold + recount + SoD |
| d: lock movement ตาม scope | ไม่ผ่าน | มีแต่ log — ไม่มี hook/anchor ให้ feature movement เช็ค (FIX-06) |
| dec: doa | บางส่วน | slot 1 คน hardcode · ไม่มี resolve ตามมูลค่า (FIX-04) |
| dec: csq | ไม่ผ่าน | grep CSQ/7C = 0 (FIX-07) |
| Contracts F084→F082 · F089→F084 | ไม่ผ่าน | grep F082 = 0 · F089 = 0 (FIX-05/07) |

# 2. รายการสั่งแก้ (Fix Order)

FIX-01 · [CRITICAL] freezeRound ไม่ guard สถานะ — freeze ซ้ำระหว่างนับ ทับ snapshot ยอดตั้งต้น

| อาการ | เรียก freezeRound กับรอบ counting ได้ → status ถอย frozen · snapshot regenerate จากยอดปัจจุบัน · freezeAt เปลี่ยน |
| --- | --- |
| หลักฐาน | Bypass B1: ST-2026-001 counting · แก้ ITEMS qty แล้ว freeze → {frozen, snapshot changed:true, freezeAt 09-14 → 09-20} |
| ผลกระทบ | ฐานเทียบส่วนต่างเปลี่ยนกลางรอบ — ผลนับที่คีย์ไปแล้วเทียบกับยอดคนละชุด |
| ตำแหน่ง | freezeRound |
| วิธีแก้ | guard draft เท่านั้น · snapshot immutable หลัง freeze |

เกณฑ์ตรวจรับ (Acceptance)

- freeze กับสถานะอื่นที่ไม่ใช่ draft → ไม่เปลี่ยน · draft → frozen ครั้งเดียว

FIX-02 · [CRITICAL] handoff ไม่ guard สถานะ — ปิดรอบ + สร้างใบปรับผีโดยไม่ผ่านนับ/อนุมัติ

| อาการ | handoff บนรอบ counting → closed + ADJ-DRAFT-001 + ปลดล็อก |
| --- | --- |
| หลักฐาน | Bypass B2: counting → handoff → {closed, adj:ADJ-DRAFT-001} |
| ผลกระทบ | ข้าม c[5] ทั้งก้อน — ใบปรับยอดจากผลนับที่ยังไม่ครบและไม่มีใครอนุมัติ |
| ตำแหน่ง | handoff |
| วิธีแก้ | guard approved เท่านั้น + ครั้งเดียว (adjustmentRef ว่าง) |

เกณฑ์ตรวจรับ (Acceptance)

- handoff กับสถานะอื่น → block · approved → closed + ref ครั้งเดียว

FIX-03 · [CRITICAL] approve/reject/doa ไม่ guard สถานะและตัวตน — ผู้นับอนุมัติเองได้

| อาการ | confirmModal ไม่เช็คสถานะรอบและว่าผู้กดคือ r.approver — persona ผู้นับอนุมัติรอบ counting ได้ · doa/assign ทำได้ทุกสถานะ |
| --- | --- |
| หลักฐาน | Bypass B3: role counter · counting → confirmModal approve → approved |
| ผลกระทบ | สายอนุมัติเป็นพิธีกรรม + toxic pair (ผู้นับ = ผู้อนุมัติผลตัวเอง) |
| ตำแหน่ง | confirmModal ทุก branch + ปุ่มใน renderVariance |
| วิธีแก้ | guard ต่อ branch: assign เฉพาะ frozen/recount · doa เฉพาะ review + supervisor · approve/reject เฉพาะ pending โดย approver จริง + ไม่ใช่ผู้นับ/ผู้นับซ้ำ · comment mirror sec.can() |

เกณฑ์ตรวจรับ (Acceptance)

- approve/reject ทำได้เฉพาะ pending โดย approver จริง · ผู้นับอนุมัติไม่ได้

- doa ซ้ำบน pending/approved → block

FIX-04 · [HIGH] DOA slot 1 คนตายตัว — ไม่มีมูลค่าส่วนต่าง จึง resolve chain ตามวงเงินไม่ได้

| อาการ | modal doa = 1 slot เสมอ · ITEMS ไม่มีต้นทุน → ผลต่างมีแต่จำนวน |
| --- | --- |
| ผลกระทบ | ผลต่างมูลค่าสูงกับต่ำเดินสายเดียวกัน — ขัดหลัก DOA ตามวงเงิน (F082 ปลายทางใช้ tier ตามมูลค่า) |
| ตำแหน่ง | ITEMS · renderVariance · modal doa |
| วิธีแก้ | เพิ่ม cost ต่อ item (mock จาก F008) → มูลค่าส่วนต่าง Σ¦diff×cost¦ → chain จาก DOA กลางตาม tier (pattern F082: slots ไม่ prefill · ทีละขั้น) + comment DOA_BRIEF_F084 |

เกณฑ์ตรวจรับ (Acceptance)

- ผลต่างแสดงมูลค่า · รอบมูลค่าสูงมี slot หลายขั้น · อนุมัติทีละขั้น

FIX-05 · [HIGH] handoff ไป F082 เป็นแค่ string — ไม่มี payload ส่วนต่าง + ไม่มี anchor contract

| อาการ | adjustmentRef = "ADJ-DRAFT-…" เท่านั้น · grep F082 = 0 |
| --- | --- |
| ผลกระทบ | F082 รับใบปรับจากใบนับไม่ได้ (F082 FIX-04 กำลังเพิ่ม ref_count_doc รออยู่) |
| ตำแหน่ง | handoff |
| วิธีแก้ | payload แบบ F085→F072: ref_count_doc/scope/freezeAt/approvedBy/lines[item, system_qty, counted_qty, diff] + ack draft แสดงในประวัติ + comment CONTRACT F084 → F082 (flow) |

เกณฑ์ตรวจรับ (Acceptance)

- handoff สร้าง payload รายบรรทัด + ack · anchor contract ครบ

FIX-06 · [HIGH] lock movement ตาม scope — มีแต่ข้อความใน log

| อาการ | freeze เขียน log "ล็อกการเคลื่อนไหว" แต่ไม่มี state/anchor ที่ feature movement จะเช็ค |
| --- | --- |
| ผลกระทบ | d "ระหว่างนับ lock movement ตาม scope" ไม่มีที่ยึดสำหรับ FRD/Integration |
| ตำแหน่ง | freezeRound / handoff |
| วิธีแก้ | registry STOCKTAKE_LOCKS ตอน freeze/unlock + chip "พื้นที่ถูกล็อก" + comment LOCK ให้ GRN/Issue/F083/F082 เช็คก่อน post (กลไก query รอเคาะ OQ-STK-02) |

เกณฑ์ตรวจรับ (Acceptance)

- มี lock registry + anchor · ปลดล็อกเฉพาะ closed/rejected

FIX-07 · [HIGH] dec csq = 0 · contract F089 (สแกน) = 0

| อาการ | chip csq ประกาศ — grep CSQ/7C = 0 · c[3] "คีย์/สแกน" + contract F089→F084 — grep สแกน/F089 = 0 |
| --- | --- |
| วิธีแก้ | comment CSQ (variance_approved / handoff → CSQ_BRIEF_F084 · DC จาก DOA ห้ามซ้ำ) + anchor F089 (data) + ปุ่มสแกน display-only บนใบนับ |

เกณฑ์ตรวจรับ (Acceptance)

- csq anchor ≥2 · F089 anchor + ปุ่มสแกน display-only

FIX-08 · [MINOR·PROD] demo-only (กติกา BA)

| อาการ | persona switch class="demo" data-demo + badge DEMO ยังไม่ใช่ demo-only |
| --- | --- |
| วิธีแก้ | เพิ่ม class demo-only + comment ห้าม render ใน production |

เกณฑ์ตรวจรับ (Acceptance)

- inject .demo-only{display:none} → ไม่เหลือ persona/DEMO + layout ไม่พัง

FIX-09 · [MINOR] WARN audit font-size base-kit residual

| วิธีแก้ | แก้ตามสะดวก — ไม่บล็อก |
| --- | --- |

เกณฑ์ตรวจรับ (Acceptance)

- audit WARN ลดลง

# 3. สิ่งที่ผ่านและขอคงไว้ (ห้ามแตะตอนแก้)

- blind count (canSeeSystem) — ผู้นับไม่เห็นยอดระบบ (พิสูจน์แล้ว)

- threshold → recount + SoD ผู้นับซ้ำคนละคน · reject บังคับเหตุผล · ผู้อนุมัติไม่ prefill

- freeze กัน scope ทับซ้อน + snapshot ตอน freeze (ทำให้ immutable ตาม FIX-01)

- beginSubmit loading state ทุกปุ่ม · event log ทุก transition · Esc chain

# 4. ประเด็นเปิด (OQ)

| รหัส | ประเด็น | ผู้เคาะ | กระทบ |
| --- | --- | --- | --- |
| OQ-STK-01 | CSQ profile — variance_approved / handoff เข้าท่อไหน · consequence ต้นทุนเป็นของ F084 หรือของใบปรับ F082 | Strike + Architect | CSQ_BRIEF_F084 |
| OQ-STK-02 | กลไก lock movement — F084 เป็นเจ้าของ lock registry ให้ feature อื่น query หรือลง ENG กลาง · movement ค้าง in-transit ข้าม scope ทำอย่างไร | Strike + Architect | Integration · 03_LOGIC |
| OQ-STK-03 | นับซ้ำรอบ 2 แล้วยังเกิน threshold → ไป review เลย (ตามไฟล์) หรือต้องนับรอบ 3/หัวหน้าตัดสิน | Strike | 03_LOGIC state machine |
| OQ-STK-04 | ฐาน DOA ของผลตรวจนับ = มูลค่าส่วนต่างสัมบูรณ์รวมทั้งรอบ หรือแยกรายบรรทัด · tier ใช้ชุดเดียวกับ F082 หรือไม่ | Strike | DOA_BRIEF_F084 |

# 5. ขั้นตอนหลังแก้ (Re-gate Checklist)

- ☐ node --check ผ่าน · audit FAIL=0 · Playwright pageerror=0

- ☐ รันเคส B1/B2/B3 ซ้ำ → block ครบ · approve เฉพาะ approver จริงบน pending

- ☐ มูลค่าส่วนต่าง + DOA tier · payload handoff + anchors (F082/F089/csq/lock)

- ☐ demo-only ติดครบ · blind/threshold/SoD เดิมยังทำงาน

- ☐ ส่ง re-gate เต็มรอบ (verdict BLOCK)

- ☐ ผ่านแล้ว: อัพเดต FEATURE_REGISTRY (F084) + แจ้งพี่เบิร์ดอัพ Google Sheet H·F·Q → Phase B