รายงานผลตรวจและใบสั่งแก้ไข (Review & Fix Order)

HR — F102 Welfare (สวัสดิการ) · welfare.html

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Feature | F102 Welfare (สวัสดิการ) · mod HR · arch master · dec: doa + csq |
| ไฟล์ที่ตรวจ | welfare.html (3,152 บรรทัด · single-file SPA) |
| วันที่ · ผู้ตรวจ | 2026-09-08 · BA gate (html-review-fix-order) |
| ขอบเขต | Re-gate ก่อนเข้า Phase B (FRD/TC) — เทียบ spec F102 + governance + interaction จริง |
| เครื่องมือ | node --check · audit.sh (v9) · Playwright walkthrough + bypass catalog |
| ผล Quality Gate | node OK ทุก block · audit FAIL=0 WARN=4 (kit residuals) · Playwright pageerror=0 |

Verdict:  BLOCK  — CRITICAL 5 · HIGH 2 · MINOR 2 → แก้แล้วส่ง re-gate เต็มรอบ

# 1. สรุปผลตรวจ (Executive Summary)

โครงหน้าจอทำถูกตามมาตรฐานเกือบทั้งหมด: 4 แท็บ (ทะเบียน/คำขอ/คงเหลือรายคน/รายงาน) ครบตาม archetype master · benefit versioning ถูกต้อง (แก้ active = ออกเวอร์ชันใหม่ + ปิด effTo เวอร์ชันเดิม + กันช่วงมีผลทับกัน) · eligibility engine ครอบ leaver / กลุ่มไม่มีสิทธิ์ / ช่วงมีผล · DOA ตรงมติ 2026-08-17 (slot picker เลือก "คน" ตามตำแหน่งที่ resolve จาก DOA กลาง + avatar+ตำแหน่ง+ชื่อใน timeline) · CSQ hook ประทับมูลค่าเข้า 7C EC ครบ · masking FN-94 ทำงานฝั่ง display · empty submit ถูก block · double submit สร้าง record เดียว · Esc chain ถูกลำดับ

ประเด็นที่ต้อง BLOCK: mutation ฝั่งอนุมัติ/ยกเลิก ไม่มี guard เลยแม้แต่ชั้นเดียว — พิสูจน์ด้วยการรันจริง: (1) อนุมัติคำขอที่ถูกปฏิเสธ/ยกเลิกแล้วได้ (2) คลิกเดียวข้ามสายอนุมัติ 2 ขั้นจบทันที (3) อนุมัติเกินเพดานได้ — ใช้ไป 48,000 จากโควตา 30,000 โดยหน้าจอโชว์คงเหลือ 0 (4) persona พนักงานกดปุ่มอนุมัติได้ทั้งที่ข้อมูลถูก mask (5) ยกเลิกคำขอที่อนุมัติ+ส่งจ่ายแล้วได้ ยอดใช้สิทธิ์หายเงียบ ๆ — เป็น logic hole ระดับ data integrity ที่ต้องปิดก่อน FRD มิฉะนั้นทีม Phase B จะเขียน spec ตาม HTML ที่ผิด

## 1.1 ความครบถ้วนเทียบ Spec F102

| Capability ตามแผน (c[]) | ผล | หมายเหตุ + หลักฐาน |
| --- | --- | --- |
| กำหนดชุดสวัสดิการ×กลุ่มพนักงาน + เพดาน | ผ่าน | registry CRUD + groups + quota/unit + versioning + ช่วงมีผล |
| ยอดสิทธิ์คงเหลือรายคน real-time | ผ่าน | แท็บคงเหลือ: โควตา/ใช้ไป/คงเหลือ/progress + ผู้ติดตาม |
| ผูกการเบิกเข้าเพดานอัตโนมัติ | บางส่วน | เช็คตอน submit แต่ไม่ re-check ตอนอนุมัติ + pending ไม่จองสิทธิ์ → overdraft ได้จริง (FIX-02 · B3) |
| สวัสดิการจ่ายประจำเข้ารอบเงินเดือน | บางส่วน | มีแค่ pill สถานะจ่าย + audit line — ไม่มี surface จ่ายประจำ/สมัคร % (FIX-07 + OQ-WEL-02) |
| dec: doa | ผ่าน (hook) | DOA slot picker + freeze + timeline — แต่ chain ถูก collapse ตอนอนุมัติ (FIX-03) |
| dec: csq | ผ่าน (hook) | EC stamp ครบ · ไม่ประกาศท่อ OC/DC ซ้ำ |
| dep: F065 (data) / F101 (ctl) | ผ่าน | display-only hook + note "เชื่อม Payroll" · ไม่ mock หน้าจอ feature อื่น |
| PDPA / masking (FN-94 · BR-08) | บางส่วน | display ถูกต้อง แต่ persona ที่ถูก mask ยังกด mutation ได้ (FIX-04) |

# 2. รายการสั่งแก้ (Fix Order)

FIX-01 · [CRITICAL] doApprove ไม่มี precondition guard — อนุมัติ record สถานะปลายทางได้

| อาการ | เรียกอนุมัติคำขอ rejected/cancelled/draft ได้ สถานะกระโดดเป็น approved |
| --- | --- |
| หลักฐาน | Bypass B1: REQ-2569-0025 before status rejected → doApprove() → after {status approved, pay pending} |
| ผลกระทบ | terminal state ไม่ terminal จริง — คำขอถูกปฏิเสธกลับมาตัดสิทธิ์+เข้าคิวจ่ายได้ |
| ตำแหน่ง | function doApprove(id) |
| วิธีแก้ | guard ต้น function: ถ้า status ไม่ใช่ pending → toast เตือน + return (pattern precondition guard ขั้นเงิน) |

เกณฑ์ตรวจรับ (Acceptance)

- เรียก doApprove กับ record rejected/cancelled/draft/approved → status ไม่เปลี่ยน + toast

- record pending อนุมัติได้ปกติ

FIX-02 · [CRITICAL] ไม่ re-check เพดาน/eligibility ณ ตอนอนุมัติ — อนุมัติเกินโควตาได้จริง

| อาการ | pending 2 ใบที่ต่างผ่านเช็คตอน submit ถูกอนุมัติทั้งคู่ → ใช้เกินโควตา · remaining() ใช้ Math.max(0,…) ซ่อนติดลบ |
| --- | --- |
| หลักฐาน | B3: quota 30,000 · used 12,000 · rem 18,000 → pending 2 ใบ ใบละ 18,000 อนุมัติทั้งคู่ → usedAfter 48,000 · remainingShown 0 · B8: อนุมัติคำขอของ benefit ที่ archived ได้ |
| ผลกระทบ | เพดานต่อปี (หัวใจ c[3] ของ F102) ถูกทะลุไร้สัญญาณ — data + เงินเพี้ยน |
| ตำแหน่ง | doApprove · remaining · usedByPerson |
| วิธีแก้ | doApprove ก่อน finalize: เรียก eligibility() + คำนวณคงเหลือสด — เกิน/ไม่ผ่าน → block พร้อมเหตุผล · remaining() เลิก clamp 0 (display format เอง) · rule soft-reserve ของ pending แขวน OQ-WEL-03 |

เกณฑ์ตรวจรับ (Acceptance)

- เคส B3 ซ้ำ → ใบสองถูก block · usedByPerson ≤ quota เสมอ

- benefit archived → อนุมัติคำขอค้างไม่ได้

- remaining() คืนค่าจริง (ติดลบได้ใน logic) display ไม่พัง

FIX-03 · [CRITICAL] DOA chain collapse — คลิกเดียวอนุมัติแทนทุกขั้น

| อาการ | doApprove ทำ forEach(a=>a.status=approved) — ขั้น current/pending ถูกปั๊ม approved หมดในคลิกเดียว |
| --- | --- |
| หลักฐาน | B2: REQ-2569-0023 chain before [ขั้น1 approved, ขั้น2 current] → doApprove ครั้งเดียว → ขั้น2 approved โดย at:null (ไม่มีผู้กระทำ/เวลา) |
| ผลกระทบ | สายอนุมัติ 2 ขั้นจาก DOA กลายเป็นพิธีกรรม — ขัด DOA pattern (F019) และ transition guard (F147) |
| ตำแหน่ง | doApprove |
| วิธีแก้ | advance ทีละขั้น: ขั้น current → approved + at · มีขั้นถัดไป → set current, คำขอคง pending · ขั้นสุดท้ายค่อย approved + pay pending + EC stamp ครั้งเดียว (แบบเดียวกับ doReject ที่ทำถูกแล้ว) |

เกณฑ์ตรวจรับ (Acceptance)

- คำขอ 2 ขั้น: คลิกแรก → ขั้น1 approved มี at · ขั้น2 current · คำขอยัง pending

- คลิกสอง → approved จริง + ตัดคงเหลือ + EC stamp ครั้งเดียว

- ทุกขั้น approved มี at และ person

FIX-04 · [CRITICAL] Permission หลุด — persona พนักงานอนุมัติ/ยกเลิกได้ทั้งปุ่มและ function

| อาการ | role employee: ข้อมูลถูก mask แต่ปุ่ม อนุมัติ/ไม่อนุมัติ/ยกเลิก ยังโชว์และกดได้ · เรียก function ตรงก็ผ่าน |
| --- | --- |
| หลักฐาน | Screenshot persona_employee_req_view (ปุ่มอนุมัติโชว์คู่ข้อมูล RESTRICTED) · B4: role employee → doApprove → pending→approved |
| ผลกระทบ | permission gate มีแค่ครึ่ง display — ขัดหลัก "กันทั้ง UI และ function" |
| ตำแหน่ง | drawerRequestView (ส่วน acts) · doApprove/doReject/doCancelRequest/doArchiveBenefit/submitBenefit |
| วิธีแก้ | เพิ่ม canApprove() (admin/manager — โมเดล FN-94 เดิม) — (a) render ปุ่มตามสิทธิ์ (b) guard ต้นทุก mutation — mirror ของ sec.can() ฝั่งจริง |

เกณฑ์ตรวจรับ (Acceptance)

- role employee: ปุ่มอนุมัติ/ไม่อนุมัติไม่ render

- เรียก mutation ตรงใน role employee → state ไม่เปลี่ยน

- admin/manager ทำงานปกติ

FIX-05 · [CRITICAL] ยกเลิกคำขอที่อนุมัติ/จ่ายแล้วได้ — ยอดใช้สิทธิ์หายเงียบ

| อาการ | doCancelRequest set cancelled โดยไม่ดูสถานะ — คำขอ approved + pay sent ถูกยกเลิกได้ ยอดใช้หายทันที ขณะ microcopy ยืนยัน "ยกเลิก…ก่อนอนุมัติ — ไม่กระทบคงเหลือ" |
| --- | --- |
| หลักฐาน | B5: REQ-2569-0012 before {approved, pay sent, used 12,000} → doCancelRequest → after {cancelled, used 0} |
| ผลกระทบ | ยอดที่จ่ายจริงแล้วหายจากบัญชีสิทธิ์ คงเหลือพองกลับไร้เอกสารกลับรายการ (ขัด append-only) |
| ตำแหน่ง | doCancelRequest (ปุ่ม render ถูกแล้ว — รูอยู่ที่ function) |
| วิธีแก้ | guard เฉพาะ draft/pending — reversal หลังอนุมัติเป็นคนละ flow (แขวน OQ-WEL-01) |

เกณฑ์ตรวจรับ (Acceptance)

- เคส B5 ซ้ำ → status/used คงเดิม + toast

- draft/pending ยกเลิกได้ปกติ + audit line ถูกต้อง

FIX-06 · [HIGH] Archive benefit ที่ยังมีคำขอ pending อ้างอยู่ — เงียบ ไม่เตือน

| อาการ | doArchiveBenefit เก็บถาวรทันทีแม้มี pending อ้าง benefit นั้น |
| --- | --- |
| หลักฐาน | B8: B-CHECKUP active→archived สำเร็จขณะ REQ-2569-0023 (pending) ยังอ้างอยู่ ไม่มี warning |
| ผลกระทบ | คำขอค้างค้างเติ่ง/ถูกอนุมัติบนสิทธิ์ที่ปิดแล้ว (ประกอบ FIX-02) |
| ตำแหน่ง | doArchiveBenefit + confirm modal |
| วิธีแก้ | นับ pending ที่อ้าง benefitId ก่อน archive — มีค้างให้ระบุจำนวนใน confirm + require ยืนยัน + guard role ตาม FIX-04 |

เกณฑ์ตรวจรับ (Acceptance)

- archive ที่มี pending → confirm ระบุจำนวนคำขอค้าง

- archive ที่ไม่มีค้าง → พฤติกรรมเดิม

FIX-07 · [HIGH] c[4] จ่ายประจำเข้ารอบเงินเดือน — ไม่มี surface

| อาการ | benefit ชนิด percent (PVD) โชว์ "สมัคร %" แต่ไม่มีที่สมัคร/กำหนด % ต่อคน และไม่มีรายการจ่ายประจำส่งเข้ารอบเงินเดือน |
| --- | --- |
| หลักฐาน | grep: 'sent' มีเฉพาะ mock · แถว PVD ในคงเหลือรายคน = ขีดทั้งแถว (screenshot balance_emp2) |
| ผลกระทบ | c[4] ของ F102 และ contract F102→F065 (data) ไม่มีหลักฐานบนหน้าจอ → FRD เขียน integration ไม่ได้ |
| ตำแหน่ง | แท็บคงเหลือรายคน (renderBalance) |
| วิธีแก้ | เพิ่ม display-only hook: section "จ่ายประจำผ่านเงินเดือน" (สมัคร/แก้ % PVD mock + สถานะส่งเข้ารอบ) + note runtime จริงอยู่ F065 — ถ้า Strike ตัด scope ให้ยุบเป็น OQ-WEL-02 ปิด |

เกณฑ์ตรวจรับ (Acceptance)

- มี surface สมัคร/แสดงรายการจ่ายประจำต่อคน + ระบุชัดว่าเป็น hook ไป F065

- หรือมีมติ OQ-WEL-02 ตัด scope เป็นลายลักษณ์อักษร

FIX-08 · [MINOR] Combobox คน ไม่ตรง anatomy #102 (ไม่มี avatar ใน option)

| อาการ | list combobox พนักงานผู้ยื่น + DOA slot แสดง ชื่อ→ตำแหน่ง·แผนก ถูก แต่ไม่มี avatar/user icon นำหน้า |
| --- | --- |
| หลักฐาน | Screenshot combo_open · modal_doa_combo |
| ผลกระทบ | ไม่ consistent กับ combobox คนใน lane เดียวกัน |
| ตำแหน่ง | ssRenderList / config initSearchSelect ของ reqEmp, balEmp, doaSlot* |
| วิธีแก้ | เติม avatar initials (สไตล์ .pav เดิม) หน้า option ทุกตัว — ห้ามแตะกลไก portal/keyboard |

เกณฑ์ตรวจรับ (Acceptance)

- ทุก combobox คน: avatar → ชื่อ → ตำแหน่ง·แผนก ครบ 3 ส่วนตาม #102

FIX-09 · [MINOR] joinDate mock เป็น พ.ศ. ใน ISO field → แสดงปี 3107

| อาการ | EMPLOYEES.joinDate = 2564-05-01 (พ.ศ.) แล้ว fmtDate บวก 543 ซ้ำ → "เข้างาน 1 พ.ค. 3107" |
| --- | --- |
| หลักฐาน | Screenshot balance_emp2 หัวการ์ดพนักงาน |
| ผลกระทบ | mock ไม่น่าเชื่อถือ + เสี่ยงทีมลอก convention ผิด |
| ตำแหน่ง | EMPLOYEES[] joinDate ทุกคน |
| วิธีแก้ | แก้เป็น ค.ศ. (2021-05-01 ฯลฯ) ให้ convention เดียวกับ field วันที่อื่น |

เกณฑ์ตรวจรับ (Acceptance)

- ทุกวันที่บนจอเป็น พ.ศ. ช่วง 25xx ไม่มี 31xx

# 3. WARN จาก audit (แก้ตามสะดวก · ไม่บล็อก)

- Rule #21 icon ไม่มี w-/h- 5 จุด — ส่วนใหญ่ CSS-sized (ss-caret/empty-icon/lead-icon)

- Rule #40 .uc-email CSS ตกค้างจาก kit (ไม่ถูกใช้) — ลบได้

- hardcoded font-size ใน base-kit residual

- Rule #103/#40 cell pill "ใช้สิทธิ์ได้/ไม่ใช้สิทธิ์" — ternary pill เดียวต่อเซลล์ (false-positive)

# 4. ประเด็นเปิด (OQ) — ต้องเคาะก่อนเขียน FRD

| รหัส | ประเด็น | ผู้เคาะ | กระทบ (ส่วน FRD) |
| --- | --- | --- | --- |
| OQ-WEL-01 | เรียกคืนสิทธิ์หลังอนุมัติ/จ่ายแล้ว ต้องมี flow reversal ไหม (เอกสารกลับรายการ + คืนคงเหลือ + EC reverse stamp) หรือ approved = final | Strike | 03_LOGIC §5 · 05_RULES |
| OQ-WEL-02 | scope "จ่ายประจำเข้ารอบเงินเดือน" (PVD % ฯลฯ) — ทำ surface ฝั่ง F102 รอบนี้ หรือยกไป F065 ทั้งก้อน (ผูก FIX-07) | Strike + พี่เบิร์ด | §Integration F065 · Coverage Manifest |
| OQ-WEL-03 | pending ควร soft-reserve สิทธิ์ตั้งแต่ยื่นไหม หรือเช็คซ้ำเฉพาะตอนอนุมัติ (FIX-02 = ขั้นต่ำ) | Strike | 05_RULES กติกาคงเหลือ |

# 5. ขั้นตอนหลังแก้ (Re-gate Checklist)

- ☐ node --check ทุก script block ผ่าน

- ☐ audit.sh FAIL=0 (WARN kit residuals คงได้)

- ☐ Playwright pageerror=0 ทุก route/drawer/modal

- ☐ รันเคส Acceptance ของ FIX-01..05 (CRITICAL) และ FIX-06..07 (HIGH) ซ้ำทั้งชุด — โดยเฉพาะ B1/B2/B3/B4/B5/B8

- ☐ ส่งไฟล์กลับ re-gate เต็มรอบ (verdict BLOCK)

- ☐ ผ่านแล้ว: อัพเดต FEATURE_REGISTRY (BA status F102) + แจ้งพี่เบิร์ดอัพ Google Sheet H·F·Q → เข้า Phase B (FRD/TC)