รายงานผลตรวจและใบสั่งแก้ไข (Review & Fix Order)

Accounting — F096 Credit Note (ใบลดหนี้ลูกค้า) · F-ACC-CN_credit-note.html

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Feature | F096 Credit Note · mod Accounting · W5 · arch Q-document · dec: doa + ntf + csq + doccfg + pdfdoc · auto: LITE |
| ไฟล์ที่ตรวจ | F-ACC-CN_credit-note.html (210 KB · single-file SPA · Q-DOC KERNEL W5-LITE) |
| วันที่ · ผู้ตรวจ | 2026-09-22 · BA gate (html-review-fix-order) |
| เครื่องมือ | node --check · audit.sh (v9) · Playwright walkthrough + bypass catalog |
| ผล Quality Gate | node OK 1 block · audit FAIL=0 WARN=3 (#47 · #99 · font-size) · Playwright pageerror=0 |

Verdict:  BLOCK  — CRITICAL 3 · HIGH 3 · MINOR 3

# 1. สรุปผลตรวจ (Executive Summary)

Kernel เอกสารของไฟล์นี้อยู่ระดับเดียวกับต้นแบบ F082/F085 และพิสูจน์ผ่านการรันแล้ว: confirmApprove เดินทีละขั้น + canActStep (role/assignee + SoD — ทดสอบผู้ไม่มีสิทธิ์ block จริง) · resolveDoa 3 tier ตามยอดลดหนี้ + slot ไม่ prefill · approveGuard re-check ยอดคงค้างใบแจ้งหนี้ ณ ขั้นสุดท้าย (มีรับชำระ/ลดหนี้แทรกระหว่างรอ → ไม่อนุมัติ ตีกลับ) · cnHeld กันยอดใบที่ค้างอนุมัติ ไม่ให้ลดซ้ำเกินคงค้าง (cnOver/lineRoom ต่อบรรทัด) · ออกเลขตอนอนุมัติครบ (nextCode max-based pad 4) · เหตุผลเป็น master ผูก mode qty/price · RET บังคับอ้างใบรับคืน · แท็บภาษีขาย ภ.พ.30 + JE จำลอง · PDF ครบองค์ประกอบ ม.86/10 (ผู้ออก/ผู้ซื้อ + เลขผู้เสียภาษี + สาขา · อ้างใบกำกับเดิม · มูลค่าเดิม/ถูกต้อง/ผลต่าง + VAT · เหตุผล · ต้นฉบับ/สำเนา) · loading ทุกปุ่ม · Pattern Q 5 แท็บ

ที่ต้อง BLOCK — pattern "ปุ่ม gate แต่ function ไม่ guard" ครั้งนี้ตกบนเอกสารภาษี: (1) ใบลดหนี้ที่ส่งลูกค้าแล้ว (ออกเลข CN-2026-0021) ถูกยกเลิกเฉย ๆ ผ่าน modal ได้ → ยอด AR/VAT ที่ลดเด้งกลับทันที ทั้งที่เอกสารภาษีที่ออกแล้วยกเลิกไม่ได้ ต้องแก้ด้วยเอกสารใหม่ (2) ส่งใบ draft ให้ลูกค้าได้ → sent โดยไม่ผ่านอนุมัติและไม่มีเลขที่ (3) ใบ approved ถูกส่งอนุมัติซ้ำ → chain ใหม่ทับของเดิมหลังออกเลข · reason master ไม่ผูกกับเหตุตามประกาศอธิบดีฯ (ม.82/10) — "ส่วนลดภายหลังการขาย" ไม่ใช่เหตุที่กฎหมายให้ออกใบลดหนี้ · dec csq/ntf/doccfg anchor = 0 · contract F094 ไม่ระบุรหัส

1.1 ความครบถ้วนเทียบ Spec F096

| Capability ตามแผน (c[]) | ผล | หมายเหตุ + หลักฐาน |
| --- | --- | --- |
| สร้างจาก Sales Return/ปรับราคา อ้าง invoice เดิม | ผ่าน | source inv/SR · buildLinesFromInv + lineRoom · RET บังคับ SR (F090 [ASSUMED]) |
| เหตุผลลดหนี้ตามกฎ + อนุมัติ | บางส่วน | อนุมัติ ✓ (DOA 3 tier + re-check) — เหตุผลไม่ map กับเหตุตามประกาศฯ ม.82/10 (FIX-04) |
| ลด AR + กลับภาษีขายอัตโนมัติ | ผ่าน | cnApplied ลดยอดคงค้าง · ภ.พ.30 + JE จำลอง — แต่ cancel ใบ sent ทำยอดเด้งกลับ (FIX-01) |
| PDF ใบลดหนี้เต็มรูป | ผ่าน | ครบ ม.86/10 |
| d: อ้างเหตุตามประกาศสรรพากร | ไม่ผ่าน | ไม่มี legal_basis (FIX-04) |
| d: อนุมัติก่อนออก | บางส่วน | ออกเลขตอนอนุมัติครบ ✓ — แต่ส่ง draft ให้ลูกค้าได้ (FIX-02) |
| dec: doa | ผ่าน | ดีที่สุดใน batch ร่วมกับ F082 |
| dec: ntf · csq · doccfg | ไม่ผ่าน | grep = 0 ทั้งสาม (FIX-05) |
| dec: pdfdoc | ผ่าน | PDF Preview + ดาวน์โหลด/พิมพ์ |
| Contracts F090→F096 · F096→F094 | บางส่วน | F090 [ASSUMED] ✓ · F094 ไม่ระบุรหัส (FIX-05) |

# 2. รายการสั่งแก้ (Fix Order)

FIX-01 · [CRITICAL] ใบลดหนี้ที่ออกเลข/ส่งลูกค้าแล้ว ถูกยกเลิกเฉย ๆ ได้

| อาการ | callback ใน openCancelCN ไม่เช็คสถานะ — ใบ sent ถูก cancel ผ่าน modal · cnApplied ไม่นับ cancelled → ยอดคงค้างใบแจ้งหนี้เด้งกลับทันที · VAT ที่ลดหายเงียบ ๆ |
| --- | --- |
| หลักฐาน | Bypass C1: CN-2026-0021 sent → openCancelCN + ยืนยัน → cancelled |
| ผลกระทบ | เอกสารภาษีที่ออกแล้วยกเลิกไม่ได้ตามกฎ — ต้องแก้ด้วยเอกสารใหม่ และเลขห้ามหาย |
| ตำแหน่ง | callback ใน openCancelCN + ปุ่มใน view |
| วิธีแก้ | guard เฉพาะ draft/pending_approval — approved/sent → block + ชี้ทาง "ออกเอกสารแก้ไข" (FIX-06 · OQ-CN-02) |

เกณฑ์ตรวจรับ (Acceptance)

- cancel กับ approved/sent → block · draft/pending → ได้ตามเดิม

- เลขที่ออกแล้วไม่หายจากทะเบียน

FIX-02 · [CRITICAL] ส่งใบ draft ให้ลูกค้าได้ — ข้ามอนุมัติ ไม่มีเลขที่

| อาการ | openSendCN ไม่เช็คสถานะ — ใบ draft (ไม่มี code) → sent |
| --- | --- |
| หลักฐาน | Bypass C2: R6 draft → openSendCN + ส่ง → sent · code ว่าง |
| ผลกระทบ | เอกสารภาษีถึงลูกค้าโดยไม่มีเลขและไม่ผ่าน DOA — ขัด d "อนุมัติก่อนออก" |
| ตำแหน่ง | openSendCN |
| วิธีแก้ | guard approved เท่านั้น · sent → ส่งซ้ำเป็น "ส่งสำเนาซ้ำ" (audit แยก ไม่เปลี่ยน status) |

เกณฑ์ตรวจรับ (Acceptance)

- send draft/pending/cancelled → block · approved → sent + เลขครบ

FIX-03 · [CRITICAL] ใบ approved ถูกส่งอนุมัติซ้ำ — chain ถูกเขียนใหม่หลังออกเลข

| อาการ | confirmSubmit ไม่เช็คสถานะ — ใบ approved (CN-2026-0022) → กลับ pending_approval + chain ใหม่ |
| --- | --- |
| หลักฐาน | Bypass C4: approved → confirmSubmit → {pending_approval, chain:[pending]} |
| ผลกระทบ | ประวัติอนุมัติของเอกสารที่ออกเลขแล้วถูกเขียนทับ — ขัด Q-document "แก้หลังอนุมัติ = revision ใหม่" |
| ตำแหน่ง | confirmSubmit / openSubmitModal |
| วิธีแก้ | guard draft เท่านั้น |

เกณฑ์ตรวจรับ (Acceptance)

- submit ได้เฉพาะ draft · approved/sent คง chain + code เดิม

FIX-04 · [HIGH] เหตุผลลดหนี้ไม่ผูกกับเหตุตามประกาศอธิบดีฯ (ม.82/10)

| อาการ | REASONS = RET / DISC "ส่วนลดภายหลังการขาย" / PRICE / QTY — ไม่มี legal_basis · ส่วนลดทั่วไปไม่ใช่เหตุที่ประกาศฯ ให้ออกใบลดหนี้ · PDF พิมพ์เหตุผลจาก text อิสระ |
| --- | --- |
| ผลกระทบ | c[2] "ตามกฎ" + d "ต้องอ้างเหตุตามประกาศสรรพากร" ไม่ผ่าน — ใบที่เหตุไม่เข้าประกาศฯ ใช้ลดภาษีขายไม่ได้ |
| ตำแหน่ง | CN_REASONS · renderStep2 · PDF เหตุผล |
| วิธีแก้ | เพิ่ม legal_basis ต่อเหตุผล · DISC ต้องเลือกเหตุย่อยที่เข้าข่าย (ผิดข้อกำหนด/ชำรุด) หรือไม่ผ่านเป็นใบลดหนี้ภาษี · PDF พิมพ์ "[legal_basis] — รายละเอียด" · comment LEGAL (รอบัญชียืนยัน OQ-CN-01) |

เกณฑ์ตรวจรับ (Acceptance)

- ทุกเหตุผลมี legal_basis · PDF พิมพ์เหตุตามกฎ · เหตุที่ไม่เข้าข่ายเลือกไม่ได้

FIX-05 · [HIGH] dec csq · ntf · doccfg anchor = 0 · contract F094 ไม่ระบุรหัส

| อาการ | grep CSQ/7C/ntf/ENG-DOC-NUM/doccfg = 0 · nextCode ทำถูกแต่ไม่มี comment hook · "AR Invoice contract ar_open_item" ไม่ระบุ F094 |
| --- | --- |
| ตำแหน่ง | onFinalApprove · nextCode · openSendCN · header dep comment |
| วิธีแก้ | comment anchors: ENG-DOC-NUM/DOCCFG_BRIEF_F096 ที่ nextCode · CSQ cn.issued → AC/FC (OQ-CN-03) ที่ onFinalApprove · NTF cn.issued/cn.sent + doa_* ห้ามซ้ำ · CONTRACT F090→F096 flow · F096→F094 data · JE→F093 |

เกณฑ์ตรวจรับ (Acceptance)

- anchor ครบ doccfg/csq/ntf + contract 2 เส้นระบุรหัส

FIX-06 · [HIGH] ยกเลิกใบที่ออกเลขแล้ว — ต้องมีเส้นทางเอกสารทดแทน (ผูก FIX-01)

| อาการ | ไม่มีเส้นทางแก้ใบลดหนี้ที่ออกแล้ว (void แบบมีเหตุ + ใบใหม่/ใบเพิ่มหนี้อ้างใบเดิม) |
| --- | --- |
| ผลกระทบ | เมื่อ FIX-01 ปิดช่อง cancel ผู้ใช้ไม่มีทางแก้ใบผิด |
| วิธีแก้ | ปุ่ม "ออกเอกสารแก้ไข" (display-only) บน approved/sent → ใบเพิ่มหนี้ลูกค้า / ใบลดหนี้ใหม่อ้างใบนี้ + mark voided_by ไม่ลบ ไม่ถอนยอด · flow จริงรอเคาะ OQ-CN-02 |

เกณฑ์ตรวจรับ (Acceptance)

- ใบออกแล้วมีปุ่มออกเอกสารแก้ไข · ไม่มีปุ่มยกเลิก

FIX-07 · [MINOR] WARN audit

| อาการ | #47 stepper ไม่ใช้ .step-dot · #99 segmented ฿/% · font-size residual |
| --- | --- |
| วิธีแก้ | ใช้ component กลาง + segmented ตาม BASE-KIT v9 |

เกณฑ์ตรวจรับ (Acceptance)

- audit WARN #47/#99 หาย

FIX-08 · [MINOR] _busy จุดที่เหลือ

| อาการ | busy() มีเฉพาะปุ่ม save/send — confirmApprove/confirmSubmit/callbacks ไม่มี |
| --- | --- |
| วิธีแก้ | state._busy pattern F101 |

เกณฑ์ตรวจรับ (Acceptance)

- double-click ทุก action → ผลครั้งเดียว

FIX-09 · [MINOR·PROD] demo-only (กติกา BA)

| อาการ | persona strip · "[ASSUMED contract]" · "จำลอง · รอเชื่อม F093" · "template ตาม thai-doc-pdf-generator" · badge DEMO |
| --- | --- |
| วิธีแก้ | ครอบ class demo-only + comment ห้าม render ใน production |

เกณฑ์ตรวจรับ (Acceptance)

- inject .demo-only{display:none} → ไม่เหลือศัพท์ dev + layout ไม่พัง

# 3. สิ่งที่ผ่านและขอคงไว้ (ห้ามแตะตอนแก้)

- confirmApprove ทีละขั้น + canActStep SoD · resolveDoa 3 tier · slot ไม่ prefill · approveGuard re-check ยอดคงค้างขั้นสุดท้าย

- cnApplied/cnHeld/invAvailable/lineRoom — กันลดหนี้เกินคงค้างทั้งระดับใบและบรรทัด

- ออกเลขตอนอนุมัติครบ (onFinalApprove + nextCode) · reason master mode qty/price · RET บังคับ SR

- แท็บภาษีขาย (ภ.พ.30) + JE จำลอง · PDF ม.86/10 ครบ · Pattern Q 5 แท็บ · loading state

# 4. ประเด็นเปิด (OQ)

| รหัส | ประเด็น | ผู้เคาะ | กระทบ |
| --- | --- | --- | --- |
| OQ-CN-01 | รายการเหตุลดหนี้ตามประกาศอธิบดีฯ ที่ CUBE รองรับ + การจัดการ "ส่วนลดทางการค้าภายหลัง" ที่ไม่เข้าประกาศฯ | Strike + บัญชี | 05_RULES · PDF |
| OQ-CN-02 | เส้นทางแก้ใบลดหนี้ที่ออกเลขแล้ว — void + ใบใหม่ / ใบเพิ่มหนี้ลูกค้า (feature ไหนเป็นเจ้าของ) | Strike | 03_LOGIC state machine |
| OQ-CN-03 | CSQ profile — cn.issued เข้า AC (ลด AR + VAT) และ/หรือ FC · cn.sent เป็น consequence หรือไม่ | Strike + Architect | CSQ_BRIEF_F096 |
| OQ-CN-04 | เดือนภาษีที่ลด — ตามวันที่ออกใบลดหนี้ (ไฟล์) หรืออนุญาต backdate ในเดือนภาษีเดิม | Strike + บัญชี | 03_LOGIC · ภ.พ.30 |

# 5. ขั้นตอนหลังแก้ (Re-gate Checklist)

- ☐ node --check ผ่าน · audit FAIL=0 (WARN #47/#99 หาย) · Playwright pageerror=0

- ☐ รันเคส C1/C2/C4 ซ้ำ → block ครบ · approve ทีละขั้น/SoD/re-check ยังทำงาน

- ☐ legal_basis ครบทุกเหตุผล + PDF พิมพ์ · anchors doccfg/csq/ntf/contract ครบ

- ☐ demo-only ติดครบ

- ☐ ส่ง re-gate เต็มรอบ (verdict BLOCK)

- ☐ ผ่านแล้ว: อัพเดต FEATURE_REGISTRY (F096) + แจ้งพี่เบิร์ดอัพ Google Sheet H·F·Q → Phase B