รายงานผลตรวจและใบสั่งแก้ไข (Review & Fix Order)

Marketing — F058 Consent PDPA (opt-in/out ลูกค้า) · consent-pdpa.html

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Feature | F058 Consent PDPA · mod Marketing · W1 · S1 (security wave ก่อน production Credence) · arch master · dec: csq |
| ไฟล์ที่ตรวจ | consent-pdpa.html (3,085 บรรทัด · single-file SPA) |
| วันที่ · ผู้ตรวจ | 2026-09-14 · BA gate (html-review-fix-order) |
| ขอบเขต | Re-gate ก่อนเข้า Phase B — spec F058 + governance + interaction จริง + โจทย์เพิ่ม (lifecycle ครบ + ดูเนื้อหาที่ส่ง) |
| เครื่องมือ | node --check · audit.sh (v9) · Playwright walkthrough + bypass catalog |
| ผล Quality Gate | node OK 4 block · audit FAIL=0 WARN=5 · Playwright pageerror=0 · Esc chain ผ่าน |

Verdict:  BLOCK (รอบแก้สั้น)  — CRITICAL 1 · HIGH 5 · MINOR 2

# 1. สรุปผลตรวจ (Executive Summary)

โดยรวมโอเคจริงตามที่ประเมิน — เป็นไฟล์ที่ governance ถูกแบบที่สุดใน batch: lifecycle ครบทั้งวง สร้าง (วัตถุประสงค์ + เอกสารนโยบายมีเวอร์ชัน บังคับแนบไฟล์ก่อน publish) → จัดการ (ทะเบียน · withdraw บังคับเหตุผล+ช่องทาง · renew · re-consent batch เมื่อออกเวอร์ชันใหม่ · ปิดวัตถุประสงค์แบบเก็บหลักฐาน BR-14/17) → ส่ง (คำขอ + ลิงก์ + QR + PDF form + multi-channel + หน้าลูกค้าตอบแบบ verify ตัวตน) → บริหาร (สถิติ · C360 · export CSV · resolve simulator) · ดูเนื้อหาที่ส่งได้ผ่าน section "เนื้อหาที่ให้เซ็น (BR-06)" + viewPolicy เปิดเวอร์ชันเก่าได้

จุดแข็งพิเศษ: CSQ declare-only envelope ถูกหลักที่สุดที่เคยตรวจ (idempotency BR-CSQ-02 · reversal BR-CSQ-04 · ไม่ตีมูลค่าตาม LOCK-CSQ) · resolve API default-deny — ไม่เคยขอ = ส่งไม่ได้, นโยบายเก่ากว่า = block, หมดอายุ = block · evidence 5 องค์ประกอบผูก policyVersion ณ ตอนตอบ

ที่ต้องแก้ก่อนผ่าน: (1) คำขอที่ตอบแล้วถูกตอบซ้ำได้ไม่จำกัด — แต่ละครั้งสร้าง consent ใหม่ทับหลักฐานเดิม (พิสูจน์: 9→11 ใบจากคำขอเดียว) — evidence chain ซึ่งเป็นหัวใจ PDPA (2) การส่งไม่ snapshot เวอร์ชันนโยบาย — หลักฐาน "ส่งอะไรไป" ไม่ตรงกับที่ส่งจริงเมื่อ publish เวอร์ชันใหม่คั่นกลาง (3) persona guard เป็น UI-only — Auditor เรียก mutation ตรงผ่าน (4) ไม่มี _busy — double submit สร้างคำขอซ้ำ (5) contract anchors F136/F031/F157 = 0

1.1 ความครบถ้วนเทียบ Spec F058 + โจทย์รอบนี้

| Capability | ผล | หมายเหตุ + หลักฐาน |
| --- | --- | --- |
| c1 บันทึก consent ต่อวัตถุประสงค์+ช่องทาง | ผ่าน | subject×purpose×channel + supersede คู่ซ้ำ (BR-01) |
| c2 ประวัติให้/ถอน + timestamp | ผ่าน | history ทุก transition + evidence 5 องค์ประกอบ + policyVersion ตอนตอบ |
| c3 API ตรวจก่อนส่ง (Email/SMS block) | ผ่าน | resolveConsent default-deny + stale/expired block + เหตุผล + tab จำลอง |
| c4 รายงาน audit/DSAR | บางส่วน | สถิติ/ทะเบียน/export ✓ — DSAR/F157 anchor = 0 (FIX-06) |
| d: เวอร์ชันตามนโยบาย | ผ่าน | versions ต่อ purpose · publish บังคับแนบเอกสาร · stale + re-consent batch |
| d: ถอนมีผลทันที | ผ่าน | effStatus + resolve block ทันที + CSQ reversal |
| d: ฐานให้ DSAR | บางส่วน | โครงข้อมูลพร้อม — ไม่มี anchor F157 (FIX-06) |
| dec: csq | ผ่าน | envelope ถูกหลัก LOCK-CSQ — ดีที่สุดใน batch |
| โจทย์: lifecycle สร้าง→จัดการ→ส่ง→บริหาร | ผ่าน | ครบทั้งวง |
| โจทย์: ดูเนื้อหาที่ส่งไปได้ | บางส่วน | BR-06 + viewPolicy(ver) มี — แต่ render เวอร์ชันปัจจุบัน ไม่ snapshot ตอนส่ง (FIX-03) |
| Contracts F136 ctl · F031 data · F157 data | ไม่ผ่าน | grep = 0 ทั้งไฟล์ (FIX-06) |

# 2. รายการสั่งแก้ (Fix Order)

FIX-01 · [CRITICAL] คำขอที่ตอบแล้วถูกตอบซ้ำได้ — evidence chain ถูกเขียนทับ

| อาการ | applyAnswers ไม่เช็คสถานะคำขอ — ตอบคำขอ answered ซ้ำได้ไม่จำกัด แต่ละครั้งสร้าง consent ใหม่ + supersede หลักฐานเดิม และคำขอไม่ถูกปิด |
| --- | --- |
| หลักฐาน | Bypass B1: REQ-2603 (answered) → answerRequest → consents 9→11 · B2: REQ-2604 → +1 |
| ผลกระทบ | หลักฐานความยินยอม (หัวใจ PDPA + ฐาน DSAR) ถูก generate ทับจากลิงก์เดียว — audit ไม่น่าเชื่อถือ |
| ตำแหน่ง | applyAnswers · answerRequest/submitRecipient · recipientViewHTML |
| วิธีแก้ | guard สถานะ draft/pending เท่านั้น · ตอบแล้ว set answered + answeredAt · ลิงก์เปิดซ้ำเห็นหน้าสถานะปิด · เปลี่ยนใจ = withdraw/คำขอใหม่ (OQ-CNS-01) |

เกณฑ์ตรวจรับ (Acceptance)

- answerRequest/submitRecipient กับ answered/closed/expired → consent ไม่เพิ่ม + toast

- คำขอ pending ตอบครั้งเดียวแล้วปิด · ลิงก์เปิดซ้ำเห็นสถานะ "ตอบแล้วเมื่อ …"

FIX-02 · [HIGH] Persona guard เป็น UI-only — Auditor เรียก mutation ตรงผ่าน

| อาการ | PERM() ใช้แค่ render ปุ่ม — persona Auditor เรียก answerRequest ตรงสำเร็จ |
| --- | --- |
| หลักฐาน | Bypass B4: auditor → answerRequest(REQ-2601) → consents 9→11 |
| ผลกระทบ | read-only role กลายเป็น writer — pattern เดียวกับที่ block F102/F131/F101 |
| ตำแหน่ง | applyAnswers · doWithdraw · doPublishVersion · doClosePurpose · submitReqCreate · sendVia |
| วิธีแก้ | mirror guard ต้นทุก function ตาม flag PERM ที่ตรง + toast "สิทธิ์ไม่พอ" + comment mirror sec.can() |

เกณฑ์ตรวจรับ (Acceptance)

- Auditor เรียกทุก mutation ตรง → state ไม่เปลี่ยน · Officer/DPO ตามสิทธิ์เดิม

FIX-03 · [HIGH] การส่งไม่ snapshot เวอร์ชันนโยบาย — "เนื้อหาที่ส่งไป" ไม่ตรงกับที่ส่งจริง

| อาการ | sends เก็บแค่ {ch, at} และ BR-06 panel render p.currentVer สด — publish เวอร์ชันใหม่ระหว่างคำขอค้าง หลักฐานแสดงเวอร์ชันใหม่ทั้งที่ส่งเวอร์ชันเก่า |
| --- | --- |
| หลักฐาน | sends[0]={ch:"email", at:…} (ไม่มี ver) · policyRows ใช้ pp.currentVer |
| ผลกระทบ | โจทย์ "ดูเนื้อหาที่ส่งไปได้" ผ่านเชิง UI แต่ไม่ผ่านเชิงหลักฐาน audit |
| ตำแหน่ง | sendVia · reqViewDrawer (policyRows) |
| วิธีแก้ | sends snapshot เวอร์ชันต่อ purpose ณ ตอนส่ง · BR-06 แสดงเวอร์ชัน ณ การส่งล่าสุด + ป้ายเตือนเมื่อปัจจุบันใหม่กว่า + viewPolicy(ver จาก snapshot) · auto-expire คำขอค้างแขวน OQ-CNS-02 |

เกณฑ์ตรวจรับ (Acceptance)

- ส่ง → publish เวอร์ชันใหม่ → drawer แสดงเวอร์ชัน ณ ตอนส่ง + ป้ายเตือน

- viewPolicy เปิดเอกสารเวอร์ชันที่ส่งจริง

FIX-04 · [HIGH] ไม่มี _busy ทั้งไฟล์ — double submit สร้างคำขอซ้ำ

| อาการ | กดยืนยันรัว 2 ครั้ง → คำขอ 2 ใบ (grep _busy=0 · audit WARN #44) |
| --- | --- |
| หลักฐาน | Bypass B8: submitReqCreate ×2 → requests 4→6 |
| ผลกระทบ | คำขอ/ลิงก์ซ้ำถึงลูกค้า + ขัด FN-92 มาตรฐาน batch |
| ตำแหน่ง | submitReqCreate · submitRecipient · doWithdraw · doPublishVersion · doClosePurpose |
| วิธีแก้ | pattern F101: state._busy guard + setTimeout 500ms + ปุ่ม loading state (Rule #44) |

เกณฑ์ตรวจรับ (Acceptance)

- double-click ทุก mutation → เกิดผลครั้งเดียว

FIX-05 · [HIGH] Guard สถานะย่อย — withdraw ซ้ำ / ส่งซ้ำหลังตอบแล้ว

| อาการ | doWithdraw บน withdrawn ซ้ำได้ (history+CSQ envelope ซ้ำ) · sendVia บนคำขอ answered ได้ |
| --- | --- |
| หลักฐาน | B3: CNS-5004 → history 3→4, _csq +1 · B7: REQ-2603 → sends 1→2 |
| ผลกระทบ | หลักฐานถอน/การส่งซ้ำซ้อน — idempotency ถูกออกแบบไว้แต่ UI ยิงซ้ำเอง |
| ตำแหน่ง | doWithdraw · sendVia |
| วิธีแก้ | doWithdraw เฉพาะ effStatus granted · sendVia เฉพาะ draft/pending |

เกณฑ์ตรวจรับ (Acceptance)

- withdraw ได้เฉพาะ granted · ส่งได้เฉพาะคำขอ draft/pending

FIX-06 · [HIGH] Contract anchors หาย — F136 ctl / F031 data / F157 DSAR = 0

| อาการ | contracts ประกาศใน Feature List (F058→F136 ตรวจ opt-in ก่อนส่ง · F058→F031 สถานะ consent ผูกลูกค้า · F058→F157 ประวัติประกอบ DSAR) — grep ทั้งสาม + DSAR = 0 |
| --- | --- |
| ผลกระทบ | Phase B เขียน §Integration ไม่ได้ · d "ฐานให้ DSAR" ไม่มีร่องรอย |
| ตำแหน่ง | tab resolve · registry/consentViewDrawer · หัวไฟล์ |
| วิธีแก้ | comment anchors 3 จุด (consumer: F136/F031 ที่ resolve · F157 ที่ทะเบียน+evidence) — display-only ไม่ mock หน้าจอ feature อื่น |

เกณฑ์ตรวจรับ (Acceptance)

- anchor ครบ 3 contract · ไม่มีหน้าจอ feature อื่นเกิดใหม่

FIX-07 · [MINOR·PROD] mark demo elements เป็น demo-only (กติกา BA จาก F059)

| อาการ | demo-strip (persona + ปุ่ม sim ตอบ) · simbar "จำลอง" ใน recipient view · toast "(จำลอง — ไม่ส่งจริง)" ยังไม่ติด demo-only |
| --- | --- |
| วิธีแก้ | ครอบ class demo-only + comment "DEMO-ONLY: ห้าม render ใน production build" · toast prod ตัดวงเล็บจำลอง · ทดสอบซ่อนแล้ว layout ไม่พัง |

เกณฑ์ตรวจรับ (Acceptance)

- ทุก demo element ติด demo-only · ซ่อนแล้วหน้าจอสะอาด

FIX-08 · [MINOR] audit WARN ที่ควรเก็บ

| อาการ | Rule #103/#40 เซลล์เดียว pill ≥2 (ตาราง purposes ~2530) · Rule #44 loading state (ผูก FIX-04) |
| --- | --- |
| วิธีแก้ | แยกคอลัมน์สถานะ · ใส่ loader-2 ตอน submit |

เกณฑ์ตรวจรับ (Acceptance)

- audit WARN เหลือเฉพาะ base-kit residuals

# 3. สิ่งที่ผ่านและขอคงไว้ (ห้ามแตะตอนแก้)

- CSQ envelope declare-only (idempotency + reversal + invisible sink) — ต้นแบบให้ feature อื่นใน batch

- resolveConsent default-deny + stale/expired block + เหตุผลอ่านรู้เรื่อง

- Evidence 5 องค์ประกอบ + policyVersion ตอนตอบ · supersede BR-01 · BR-14/17 ปิดแบบเก็บหลักฐาน

- doPublishVersion บังคับแนบเอกสาร + stale count + reConsent batch

- Recipient view แยก surface + verify ตัวตน + บังคับเลือกครบ

- BR-06 "เนื้อหาที่ให้เซ็น" + viewPolicy(ver) — เพิ่ม snapshot ตาม FIX-03 เท่านั้น

# 4. ประเด็นเปิด (OQ) — ต้องเคาะก่อนเขียน FRD

| รหัส | ประเด็น | ผู้เคาะ | กระทบ (ส่วน FRD) |
| --- | --- | --- | --- |
| OQ-CNS-01 | ลูกค้าเปลี่ยนใจหลังตอบแล้ว — เส้นทางถูกต้อง = ส่งคำขอใหม่/withdraw ใช่ไหม + ใครมีสิทธิ์เปิดคำขอใหม่ | Strike | 03_LOGIC state machine |
| OQ-CNS-02 | publish เวอร์ชันใหม่ระหว่างคำขอ pending ค้าง — auto-expire คำขอเก่า หรือให้ตอบกับเวอร์ชันปัจจุบัน | Strike | 03_LOGIC · BR |
| OQ-CNS-03 | รอบต่ออายุ — nearExpiry 30 วันมีแล้ว ใคร trigger คำขอต่ออายุ (manual หรือ batch อัตโนมัติ) | Strike | 03_LOGIC · NTF ฝั่ง F136 |

# 5. ขั้นตอนหลังแก้ (Re-gate Checklist)

- ☐ node --check ทุก script block ผ่าน

- ☐ audit.sh FAIL=0 (WARN #44 หาย)

- ☐ Playwright pageerror=0 ทุก tab/drawer/modal/recipient

- ☐ รันเคส B1/B2/B3/B4/B7/B8 ซ้ำ → ทุกตัวถูก block · snapshot เวอร์ชัน (FIX-03) ทำงาน

- ☐ demo element ติด demo-only ครบ

- ☐ ส่งไฟล์กลับ re-gate (รอบสั้น — CRITICAL เดียวแก้ตรงจุด)

- ☐ ผ่านแล้ว: อัพเดต FEATURE_REGISTRY (BA status F058) + แจ้งพี่เบิร์ดอัพ Google Sheet H·F·Q → เข้า Phase B